1. Nhiệm vụ 1 – Kiểm tra dữ liệu trước khi ước lượng

| Mã Story | Đủ rõ | Cần làm rõ | Thông tin/câu hỏi còn thiếu |
| --- | --- | --- | --- |
| LS01 | ☐ | ☑ | Trạng thái phiên có cần tự động chuyển sang trạng thái khác khi đến giờ bắt đầu không? |
| LS03 | ☐ | ☑ | Nếu hai khách cùng đặt sản phẩm cuối cùng, hệ thống sẽ xử lý như thế nào để tránh bán vượt tồn kho? |

2. Nhiệm vụ 2 – Product Backlog đã ước lượng

| Mã Story | Mức ưu tiên | Kết quả phiếu | SP cuối cùng | Lý do ngắn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LS01 | 1 | 3 - 3 - 5 - 3 | 2 | Phiếu 5 SP có thể do hiểu rằng hệ thống phải tự động chuyển trạng thái khi đến giờ phát. Sau khi làm rõ phạm vi chỉ cần trạng thái “Sắp diễn ra”, LS01 nhỏ hơn LS02 (3 SP). |
| LS02 | 2 | 3 - 3 - 3 - 3 | 3 | Reference Story; các phiếu đã trùng nhau. |
| LS03 | 3 | 5 - 8 - 8 - 5 | 8 | Phiếu chênh lệch do đánh giá khác nhau về rủi ro đặt hàng đồng thời và xử lý tồn kho. Sau khi làm rõ quy tắc xử lý đơn cuối cùng, LS03 vẫn phức tạp hơn LS02 (3 SP) do phải tạo đơn, kiểm tra tồn kho, giảm và hoàn tồn. |

3. Nhiệm vụ 3 – Phát hiện cách hiểu sai

Story Point là đơn vị ước lượng tương đối về khối lượng công việc, độ phức tạp, rủi ro và mức độ chưa chắc chắn, không phải số giờ làm việc cố định. Nhóm sử dụng Velocity dựa trên số Story Point thực tế đã hoàn thành và đạt Definition of Done trong các Sprint trước để dự báo khối lượng phù hợp cho Sprint tiếp theo, thay vì quy đổi SP sang giờ.